## Slide 1: インフラ構築１
はじめに

## Slide 2: はじめに
本講座では、インフラを構築していく実際の過程をサンプルとして、以下のようなことを実現することを目的としています。
上流工程、下流工程の区分とその範囲を理解する
下流工程を実装できるエンジニアとして、そのスタートラインに立つ
上流工程の意図を理解できる下流工程のエンジニアとして、能動的なアクションを起こす人材となる

## Slide 3: 上流工程と下流工程
ソフトウェア開発における上流工程と下流工程とは、以下のように分割されます。
上流工程：ソフトウェアの企画、設計、およびその管理
下流工程：実際の開発作業
皆さんが主に意識することの多い、典型的な「エンジニア像」は一般に下流工程エンジニアを指します。
つまり、コーディングをし、プログラムを完成させ、アプリケーションを作る、という工程です。
しかし、実際のところを言えば、アプリケーションの本質とは「上流工程」にあります。アプリケーションの仕様を決め、それがロジックとして齟齬がないことが認められ、クライアントから「よし、それで作ってくれ」というOKをもらう工程こそが、プロジェクトの本質なのです。

## Slide 4: インフラにおける上流工程と下流工程
インフラも例にもれず、ソフトウェア工程とこの点は全く同様です。
上流工程は顧客の要求に基づいて、あるいはこちらからの提案として企画、仕様、設計を定め、その後の構築工程を管理します。
下流工程は、定められた上流の設計に基づき、「それを満たす実装を行う」フェーズになります。
この時、「どのような方法で」実装するかは、多くの場合それほど制約されません。
なので、手作業でAWSを操作してもよいですし、TerraformなどのIaCを駆使してもかまいません。上流工程がそれに言及し、制約している場合はその限りではありませんが、そうでないならば実装方法は下流工程にゆだねられる、ということです。
このため、上流と下流では担う責任範囲が異なります。

## Slide 5: 上流工程の責任範囲
上流工程は原則的には成果物の最終責任者になります。
このため、下流工程からの納品に対して、受け入れを検査し、それが正しく実装され、問題なく稼働するものであることを確認する義務を負います。
これは、下流工程者の行ったすべての作業を監査するという意味ではありません。
実装に問題がないかを確認はしますが、すべての設定値を検めるようなことはしません。というかそんなことをするなら上流工程者が下流もやったほうがはるかにマシだからです。
上流工程が下流工程に流すのは、そんなことをしている時間がないから流しているわけで、下流工程は上流工程の設計意図を汲み、それに基づいて実装できなければなりません。

## Slide 6: 下流工程の責任範囲
下流工程は実際の構築にあたります。
インフラにおいては、AWSのどのようなサービスを利用して、どう接続させ、設定値をどのように定めるか、というのがここの工程になります。上流工程の要望さえ満たしているならば、「AWSで作る」とされていなければ、GCPの成果物を出してもよいですし、当然、Azureで作ってもよいということになります。
なので、一般にはインフラの上流工程では「何で作る」を定めることが一般的です。
また、下流工程は構築物についての上流に対する説明責任を負います。期待した通りに動作しない場合、それは下流工程の責任です。上流工程はクライアントに対して正しく動作する責任を負いますが、下流工程は上流に対して同じ責任を負うということです。

## Slide 7: 下流工程に課される制約
上流工程で『～～を使って～～する』とあれば、原則それに従う必要があります。例えばAWSなら、RDSなどのマネージドサービスによるDBサーバもありますが、仕様に「EC2上でMySQLをインストールする」と書いてあるならば、「原則」これに従わなくてはなりません。
これが、上流工程と下流工程における大きな分水嶺です。
つまり、「設計」そのものに関与できるのは「上流工程」のみです。
RDSのほうが使いやすいから、便利だから、という理由であなたが勝手に下流工程で「同じものだから」と言って上流工程の指示を無視して、勝手にRDSで実装してはいけません。
逆に制約されていなければ、自由に選択してもよい、ということになります。

## Slide 8: 下流工程で行うこと
では、実際の下流工程とは何をするのか、見ていきましょう。
一般に上流工程では要件定義が行われ、仕様が定められ、それに基づいて要件定義書や様々な設計が行われ、設計資料が作成されます。
下流工程が行うべきことは以下の通りです。
上流工程で作成された資料を読み解き、「作るべきもの」を設計・実装する
実装したものの動作責任を負う
成果物のテストを行う
上流がどこまで設計してくれるかによって異なりますが、一般にはこんな感じでしょう。

## Slide 9: 要件定義書を読む・理解する
多くの場合、上流工程に関わるエンジニアは高いスキルを保有しており、要件定義は上流工程のエンジニアが「当然～～で作るだろう」といった認識で書かれていることが多くなります。
場合によってはあまりに当たり前すぎて制約されていないケースもあるでしょう。 ※もちろんそれは上流工程のミスです。
が、それをいいことに下流工程ができの悪い実装をすれば、上流工程がその受け入れを拒否することもあり得ます。
なので、下流工程は上流工程ほどではないにしても、十分なエンジニアスキルに基づいて上流工程の意図を汲む必要があります。
どうしてもわからないならば上流工程に聞きましょう。

## Slide 10: 要件定義書の齟齬
めったにはないことですが、要件定義書に齟齬が生じる場合があります。
同じものに対して複数の相反する内容が定義されている場合ですね。この場合は明らかに上流工程のミスなので差し戻さなければなりません。 また、先のRDSとEC2上のDBの例のように、「設計」に影響の及ぶ変更を下流工程が希望する場合、上流工程にお伺いを立てて変更が認可されることはあります。 ※もちろん、上流工程はすでにクライアントにOKをもらっているので、この変更はクライアント許可を必要とします。

## Slide 11: まとめ
このように、上流工程と下流工程は相互に強く影響しあう関係にあります。
このため、アプリケーション開発のようにチーム開発が主であることが多い環境ではない、（規模が小さいと）少人数での構築が主であるインフラ開発では、上流下流を単一の作業者が一貫して行うことが非常に多いです。 ※よい面もあれば、悪い面もあります。
ただし、エンジニアへの転向として下流工程に立つ場合、最低限要件定義を読んでそれに基づく環境を作れる、というのが第一条件となってきます。